| СОГЛАСОВАНО Заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам ___________________ В. А. Тарасов «_____» _______________ 2019 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Правительства Орловской области 0 ________________ А. Е. Клычков «_____» _______________ 2019 г. |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

федерального  проекта  «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

национального проекта «Здравоохранение»

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Цифровой контур здравоохранения | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Тарасов В. А. – заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам |
| Руководитель регионального проекта | Залогин И. А. – член Правительства Орловской области – руководитель Департамента здравоохранения Орловской области |
| Администратор регионального проекта | Николаев В. О. – заместитель руководителя Департамента – начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области |

| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 30.04.2013 № 153. |
| --- | --- |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Орловской областипутем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн. чел. (показатель федерального проекта) |
| 1 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн. чел | основной | млн. чел | 0,002 | 31.10.2018 | 0,005 | 0,014 | 0,042 | 0,093 | 0,14 | 0,21 |
| 2 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % (показатель федерального проекта) |
| 2 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % | основной | % | 0 | 31.10.2018 | 30% | 60% | 68% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1 | Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, чел | основной | чел. | 0 | 31.10.2018 | 4600 | 50% | 4600 | 50% | 9200 | 100% | 9200 | 100% | 9200 | 100% | 9200 | 100% |
| 2.2 | Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации, ед. | основной | ед. | 0 | 31.10.2018 | 2600 | 42% | 2600 | 42% | 6200 | 100% | 6200 | 100% | 6200 | 100% | 6200 | 100% |
| 2.3 | Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 0 | 2018 | 1730 | 30% | 3460 | 60% | 5766 | 100% | 5766 | 100% | 5766 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 0 | 2018 | 130 | 30% | 260 | 60% | 434 | 100% | 434 | 100% | 434 | 100% |
| 2.4 | Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет, ед. | справочно | ед. | 0 |  | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| 2.5 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъектов Российской Федерации, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 43 | 29% | 87 | 59% | 147 | 100% | 147 | 100% | 147 | 100% | 147 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 86 | 20% | 173 | 40% | 434 | 100% | 434 | 100% | 434 | 100% | 434 | 100% |
| 2.6 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 37 | 30% | 61 | 50% | 123 | 100% | 123 | 100% | 123 | 100% | 123 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2.7 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу, % | основной | юр.лиц | 0 | 31.10.2018 | 21 | 50% | 21 | 50% | 42 | 100% | 42 | 100% | 42 | 100% | 42 | 100% |
| 3 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, % (показатель федерального проекта) |
| 3 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, % | основной | % | 0% | 31.10.2018 | 25% | 66% | 81% | 100% | 100% | 100% |
| 3.1.1 | Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» субъекта Российской Федерации, % | основной | станции и подстанции | 0 | 31.10.2018 | 5 | 18% | 28 | 100% | 28 | 100% | 28 | 100% | 28 | 100% | 28 | 100% |
| 3.1.2 | Доля отделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» субъекта Российской Федерации, % | основной | станции и подстанции | 0 | 31.10.2018 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 3.2.1 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 17 | 40% | 43 | 100% | 43 | 100% | 43 | 100% | 43 | 100% | 43 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 43 | 10% | 434 | 100% | 434 | 100% | 434 | 100% | 434 | 100% | 434 | 100% |
| 3.2.2 | Доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, % | основной | аптечные пункты и организации | 0 | 31.10.2018 | 19 | 50% | 38 | 100% | 38 | 100% | 38 | 100% | 38 | 100% | 38 | 100% |
| 3.3 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 43 | 30% | 143 | 100% | 143 | 100% | 143 | 100% | 143 | 100% | 143 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 86 | 33% | 260 | 100% | 260 | 100% | 260 | 100% | 260 | 100% | 260 | 100% |
| 3.4 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 44 | 30% | 88 | 60% | 147 | 100% | 147 | 100% | 147 | 100% | 147 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 130 | 30% | 260 | 60% | 434 | 100% | 434 | 100% | 434 | 100% | 434 | 100% |
| 3.5.1 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 58 | 39% | 147 | 100% | 147 | 100% | 147 | 100% | 147 | 100% | 147 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 86 | 20% | 173 | 40% | 434 | 100% | 434 | 100% | 434 | 100% | 434 | 100% |
| 3.5.2 | Доля клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 18 | 38% | 47 | 100% | 47 | 100% | 47 | 100% | 47 | 100% | 47 | 100% |
| 3.6 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 44 | 30% | 88 | 60% | 147 | 100% | 147 | 100% | 147 | 100% | 147 | 100% |
| 3.7 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 7 | 27% | 15 | 58% | 26 | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% |
| 3.8 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 43 | 30% | 72 | 50% | 143 | 100% | 143 | 100% | 143 | 100% | 143 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 4 | 1% | 65 | 15% | 130 | 30% | 260 | 60% | 434 | 100% | 434 | 100% |
| 3.9 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 14 | 30% | 24 | 51% | 47 | 100% | 47 | 100% | 47 | 100% | 47 | 100% |
| 3.10 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 14 | 30% | 24 | 51% | 47 | 100% | 47 | 100% | 47 | 100% | 47 | 100% |
| 3.11 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 43 | 30% | 72 | 50% | 143 | 100% | 143 | 100% | 143 | 100% | 143 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 65 | 15% | 130 | 30% | 260 | 60% | 434 | 100% | 434 | 100% | 434 | 100% |
| 3.12 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта» % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 43 | 29% | 87 | 59% | 147 | 100% | 147 | 100% | 147 | 100% | 147 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 65 | 15% | 130 | 30% | 260 | 60% | 434 | 100% | 434 | 100% | 434 | 100% |
| 3.13 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующим требованиям Минздрава России, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 44 | 30% | 88 | 60% | 147 | 100% | 147 | 100% | 147 | 100% | 147 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 65 | 15% | 130 | 30% | 260 | 60% | 434 | 100% | 434 | 100% | 434 | 100% |
| 4 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, % (показатель федерального проекта) |
| 4. | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, % | дополнительный | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 7% | 14% | 24% | 39% | 59% | 100% |
| 4.1 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, % | дополнительный | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 44 | 30% | 88 | 60% | 147 | 100% | 147 | 100% | 147 | 100% | 147 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 65 | 15% | 130 | 30% | 260 | 60% | 434 | 100% | 434 | 100% | 434 | 100% |

Территориально-выделенное структурное подразделение медицинской организации (ТВСП МО) - здание или совокупность зданий, расположенных по отдельному адресу, в котором (-ых) располагаются структурные подразделения медицинской организации, оказывающие первичную, специализированную и прочие виды медицинской помощи.

ФАП, ФП - фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты, являющиеся территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций.

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых технологий и платформенных решений. |
| 1. | Результат федерального проекта: Граждане Российской Федерации используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году не менее 8 млн. граждан, а к концу 2024 года не менее 50 млн. граждан используют услуги Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором доступны услуги и сервисы: запись на прием к врачу; запись на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию; вызов врача на дом (по решению субъекта Российской Федерации); получение информации о прикреплении к медицинской организации; получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; доступ к электронным медицинским документам; оценка удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций. К концу 2024 года не менее 90% медицинских организаций обеспечивают доступ для граждан к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. |
| 1.1 | Результат регионального проекта: Граждане Орловской области используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. | ежегодно | В 2019 году не менее 100 тыс.,а к концу 2024 года не менее 600 тыс.граждан используют услуги Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором доступны услуги и сервисы: Обеспечено функционирование Личного кабинета пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором гражданам доступны услуги и сервисы: запись на прием к врачу (вызов врача на дом, по решению субъекта Российской Федерации); прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; получение информации о прикреплении к медицинской организации; получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; доступ к электронным медицинским документам; оценка удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций. К концу 2024 года не менее 90% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Орловской области обеспечивают доступ для граждан к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. |
| 2. | Результат федерального проекта: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, в которых организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Характеристика результата федерального проекта: Заключены (ежегодно в период 2019-2024 гг.) соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по «Созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий, оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. В 2019 году 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием. С 2019 по 2021 годы поэтапно осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации. В 2019 году функционирует не менее 700 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников, в 2021 году более 900 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников, подключенных к медицинским информационным системам. Ежегодно, более 500 тысяч врачей обеспечивается сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота. К 2022 году в 85 субъектах Российской Федерации осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 80% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций. В 2019 году проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России. К 2022 году проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации для соответствия требованиям Минздрава России. К 2022 году более 60 тыс. территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе более 30 тыс. ФАП и ФП, при подключении к сети Интернет) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе: ведение электронного расписания приема врачей; ведение электронных медицинских карт пациентов; формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования; создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы; информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации; информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. |
| 2.1 | Результат регионального проекта: 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Орловской области, в которых организовано не менее 6,2 тысяч автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ |  | Заключено (ежегодно в период 2019-2024 гг.) соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Орловской области на реализацию мероприятий по «Созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Государственные и муниципальные медицинские организации, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Орловской области,в том числе за счет предоставленной субсидии оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. В 2019 году Орловская область утвердила план дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) информационно-телекоммуникационным оборудованием. С 2019 по 2021 годы поэтапно осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Орловской области. К 2022 году функционируют 6,2 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников,подключенных к медицинским информационным системам. Ежегодно, более 3 тысяч врачей обеспечивается сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота. К 2022 году в Орловской области осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключение к ней не менее 80% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций. В 2019 году проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях Орловской области на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России. . К 2022 году проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях Орловской области на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России. К 2022 году 581 территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе 434 ФАП и ФП, при подключении к сети Интернет) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе: ведение электронного расписания приема врачей; ведение электронных медицинских карт пациентов; формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования; создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы; информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации; информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. |
| 3. | Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ. Характеристика результата федерального проекта: К 2023 году в 85 субъектах Российской Федерации реализованы и используются государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ. Государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации включают, в том числе централизованные системы (подсистемы): Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); Управление льготным лекарственным обеспечением; Управление потоками пациентов; Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов; Телемедицинские консультации; Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений; Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных); Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры). Сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня обеспечиваются из подразделений медицинских организаций на приеме у врача. К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации функционирует централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов. К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах. К 2024 году не менее 70 субъектов Российской Федерации внедрили систему электронных рецептов. К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации функционирует централизованная система (подсистема) «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня, для врачей обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации осуществляется мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». |
| 3.1. | Результат регионального проекта: В Орловской области реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ. |  | К 2023 году в Орловской области реализована и используется государственная информационная система в сфере здравоохранения Орловской области, к которой подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей государственной информационной системы в сфере здравоохранения Орловской области. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ. Государственные информационные системы в сфере здравоохранения Орловской области включают, в том числе централизованные системы (подсистемы): Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); Управление льготным лекарственным обеспечением; Управление потоками пациентов; Ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов; Телемедицинские консультации; Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений; Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных); Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры). Сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня обеспечиваются в структурных подразделениях медицинских организаций на приеме у врача. К концу 2020 года в Орловской областифункционирует централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов. К концу 2020 года в Орловской области посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс: от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах. К 2024 году в Орловской области реализована система электронных рецептов. К 2023 году в Орловской области функционирует централизованная система (подсистема) «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня, для врачей обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. К 2023 году в Орловской области осуществляется мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». |
| 4. | Результат федерального проекта: Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Характеристика результата федерального проекта: К 2022 году 90% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы (обмен документами для установления инвалидности без очного обращения граждан в учреждения МСЭ), фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам. |
| 4.1 | Результат регионального проекта: Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Орловской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. |  | К 2022 году 90% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы (обмен документами для установления инвалидности без очного обращения граждан в учреждения МСЭ), фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам. |

4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, в которых организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ |
| 1.1 | 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Орловской области, в которых организовано не менее 7 тысяч автоматизированных рабочих мест 6200 используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации) | 70,000 | 296,008 | 84,000 | 5,085 | 3,544 | 3,544 | 462,181 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 13,866 | 6,068 | 28,460 | 27,590 | 21,671 | 19,671 | 117,326 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации*, в т.ч.: | 0,167 | 2,939 | 0,102 | 0,052 | 0,036 | 0,036 | 3,332 |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,167 | 2,939 | 0,102 | 0,052 | 0,036 | 0,036 | 3,332 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 2. | В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ. |
| 2.1. | В Орловской области реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ. |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации) | 40,000 | 90,000 | 20,000 |  |  |  | 150,000 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации*, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3. | Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. |
| 3.1. | Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Орловской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации) | 5,507 | 4,000 | 5,065 |  |  |  | 14,572 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации*, в т.ч.: | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
| 3.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  | 3,000 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | 130,54 | 400,015 | 138,627 | 32,727 | 25,251 | 23,251 | 750,411 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации) | 115,507 | 390,008 | 109,065 | 5,085 | 3,544 | 3,544 | 626,753 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 13,866 | 6,068 | 28,460 | 27,590 | 21,671 | 19,671 | 117,326 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации*, в т.ч.: | 1,167 | 3,939 | 1,102 | 0,052 | 0,036 | 0,036 | 6,332 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 1,167 | 3,939 | 1,102 | 0,052 | 0,036 | 0,036 | 6,332 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.  Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Залогин И.А. | член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | ТарасовВ.А., заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию экономики и финансов | 50 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Николаев В. О. | заместитель руководителя Департамента - начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И.А.– член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 40 |
| Результат 1.1. Обеспечение работоспособности государственной информационной системы здравоохранения Орловской области (ГИСЗ ОО) и развитие ее подсистем, в том числе для предоставления сведений в Личный кабинет пациента на ЕПГУ. |
| 3. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Николаев В. О. | заместитель руководителя Департамента - начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И.А.– член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 40 |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Жирова С. В. | Заместитель руководителя Департамента – начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И.А.– член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 30 |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Селищев Р.А. | Директор бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | Сергеев П. В. заместитель руководителя Департамента - начальник управления | 30 |
| Результат 1.2. Использование государственными медицинскими организациями Орловской области медицинских информационных систем и обеспечение информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственного взаимодействия, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Николаев В. О. | заместитель руководителя Департамента - начальник управления | Залогин И.А.– член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 30 |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Жирова С. В. | Заместитель руководителя Департамента – начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И.А.– член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 30 |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Селищев Р.А. | Директор бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | Сергеев П. В. заместитель руководителя Департамента - начальник управления | 30 |
| 9. | Участник регионального проекта | Федяков Р.П. | Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области | Стадченко Н.Н. -Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 30 |
| 10. | Участник регионального проекта | Ревякин О.Н. | Управляющий Государственным Учреждением - Орловским Региональным Отделением Фонда Социального Страхования Российской Федерации | Кигим А.С. - Председатель Фонда социального страхования Российской Федерации | 20 |
| 11. | Участник регионального проекта | Петрова О.Н. | Руководитель-главный эксперт по МСЭ - ФКУ «ГБ МСЭ по Орловской области» Минтруда России | ТарасовВ.А., заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию экономики и финансов | 20 |
| Результат 1.3. Использование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Орловской области, соответствующих требованиям Минздрава России. |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Николаев В. О. | заместитель руководителя Департамента - начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И.А.– член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 30 |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Жирова С. В. | Заместитель руководителя Департамента – начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И.А.– член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Селищев Р.А. | Директор бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | Сергеев П. В. заместитель руководителя Департамента - начальник управления | 20 |
| Результат 1.4. Обеспечение гражданам Орловской области доступности услуг и сервисов Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ. |
| 15. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Николаев В. О. | заместитель руководителя Департамента - начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И.А.– член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 30 |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Жирова С. В. | Заместитель руководителя Департамента – начальник финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И.А.– член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 20 |
| 17. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Селищев Р.А. | Директор бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | Сергеев П. В. заместитель руководителя Департамента - начальник управления | 20 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Цифровой контур здравоохранения»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Обеспечена работоспособность государственной информационной системы здравоохранения Орловской области (ГИСЗ ОО) и развитие ее подсистем, в том числе для предоставления сведений в Личный кабинет пациента на ЕПГУ. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. заместитель руководителя Департамента - начальник управления | Доклад о развитии и функционировании ГИСЗ ОО | (АРП*) |
| 1.1.1. | Проведение конкурсных процедур, заключение государственных контрактов на модернизацию регионального ЦОД ГИСЗ ОО | 01.03.2019 | 01.06.2019 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Акты выполненных работ | (ПК**) |
| 2. | Проведение работ по модернизации регионального ЦОД ГИСЗ ОО | 02.06.2019 | 30.10.2019 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Акты выполненных работ | (ПК**) |
| 1.1.3. | Контрольная точка Обеспечены вычислительные мощности для размещения и функционирования подсистем ГИСЗ ОО ЦОД | 01.11.2019 | 01.11.2019 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Акты выполненных работ | (ПК**) |
| 1. | Проведение конкурсных процедур на модернизацию защищенных каналов связи от регионального ЦОД до государственных медицинских организаций области и их структурных подразделений для функционирования подсистем государственной ИС здравоохранения ОО, подключение АРМ к ЗСПД | 01.03.2019 | 30.06.2019 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Акты выполненных работ | (ПК**) |
| 1.2.2. | Подключение АРМ ТВСП МО и ФАПов, ФП к защищенной сети передачи данных для функционирования подсистем РФ ГИСЗ ОО | 01.06.2019 | 30.12.2021 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ», руководители государственных медицинских организаций области | Акты выполненных работ | (ПК**) |
| 1.2.3. | Контрольная точка Обеспечено подключение всех АРМ ТВСП МО, ФАП и ФП к защищенной сети передачи данных от регионального ЦОД до государственных медицинских организаций области и их структурных подразделений. | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ», руководители государственных медицинских организаций области | Акты выполненных работ | (ПК**) |
| 1.3.1. | Проведение конкурсных процедур на услуги по обеспечению функционирования ЗСПД медицинских организаций Орловской области | Ежегодно с 10 января | Ежегодно до 1 марта | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Акты выполненных работ | (ПК**) |
| 1.3.2. | Контрольная точка Обеспечено функционирование защищенной сети передачи данных от регионального ЦОД до государственных медицинских организаций области и их структурных подразделений. | Ежегодно 25.12 | Ежегодно 25.12 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Акты выполненных работ | (ПК**) |
| 1.4.1. | Проведение конкурсных процедур, заключение государственных контрактов государственными медицинскими организациями на техническое сопровождение и развитие подсистем ГИСЗ ОО в соответствии с нормами законодательства | Ежегодно с 10 января | Ежегодно до 1 марта | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Акты выполненных работ | (ПК**) |
| 1.4.2. | Контрольная точка Обеспечено техническое сопровождение и развитие подсистем ГИСЗ ООв соответствии с нормами законодательства. | Ежегодно 2 марта | Ежегодно до 2 марта | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Акты выполненных работ | (ПК**) |
|  | Государственные медицинские организации Орловской области используют медицинские информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. заместитель руководителя Департамента - начальник управления | Доклад о развитии и функционировании ГИСЗ ОО | (АРП*) |
| 2.1.1. | Проведение обследования государственных медицинских организаций области с целью определения потребности в дооснащении информационно – телекоммуникационным оборудованием | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ», руководители государственных медицинских организаций области | Определена потребность для всех структурных подразделений государственных медицинских организаций области в оснащении компьютерным оборудованием для автоматизированных рабочих мест медицинских работников с учетом необходимого обновления имеющегося компьютерного оборудования, оснащения медицинских работников электронными подписями | (ПК**) |
| 2.1.2. | Контрольная точка Утвержден план дооснащения государственных медицинских организаций области информационно – телекоммуникационным оборудованием | 02.03.2019 | 02.03.2019 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | План дооснащения государственных медицинских организаций области информационно – телекоммуникационным оборудованием, их обособленных структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) к 2022 году | (ПК**) |
| 2.1.3. | Проведение закупки информационно – коммуникационного оборудования для оснащения государственных медицинских организаций области | 03.03.2019 | 29.11.2021 | Руководители государственных медицинских организаций области | Ежеквартальные отчеты государственных медицинских организаций области | (ПК**) |
| 2.1.4. | Контрольная точка Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно – коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях области | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Акты ввода в эксплуатацию | (ПК**) |
| 2.2.1. | Проведение закупки электронных подписей для медицинских работников государственных медицинских организаций области | 01.03.2019 | 01.06.2019 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Проведение закупки электронных подписей для медицинских работников государственных медицинских организаций области | (ПК**) |
| 2.2.2. | Контрольная точка Осуществлена закупка электронных подписей для медицинских работников государственных медицинских организаций области | 01.06.2019 | 01.06.2019 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Акты ввода в эксплуатацию | (ПК**) |
| 2.3.1. | Проведение работ по обследованию и оценке региональной медицинской информационной системы, эксплуатирующейся в государственных медицинских организациях области на соответствие требованиям, утвержденных Минздравом России | Ежегодно с 10 января | Ежегодно не позднее 1 августа | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ», руководители государственных медицинских организаций области | Отчеты по обследованию (ежегодно не позднее 1 августа) | (ПК**) |
| 2.3.2. | Проведение работ по модернизации и развитию региональной медицинской информационной системы, эксплуатирующейся в государственных медицинских организациях области, оказывающих первичную медико – санитарную помощь, в том числе специализированную, в соответствии с требованиями Минздрава России | Ежегодно не позднее 2 августа | 29.11.2020 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ», руководители государственных медицинских организаций области | Развитие региональной медицинской информационной системы, в государственных медицинских организациях области, оказывающих первичную медико – санитарную помощь, в том числе специализированную | (ПК**) |
| 2.3.3. | Контрольная точка 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций области, оказывающих первичную медико – санитарную помощь, в том числе специализированную, используют региональную медицинскую информационную систему, соответствующую требованиям Минздрава России | 30.11.2020 | 30.11.2020 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ», руководители государственных медицинских организаций области | Акты выполненных работ. | (ПК**) |
| 2.4.1. | Проведение работ по обследованию и оценке региональной медицинской информационной системы, эксплуатирующейся в государственных медицинских организациях области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, в соответствии с требованиями Минздрава России | 01.06.2019 | 31.01.2020 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ», руководители государственных медицинских организаций области | Отчеты по обследованию | (ПК**) |
| 2.4.2. | Проведение работ по модернизации и развитию региональной медицинской информационной системы, эксплуатирующейся в государственных медицинских организациях области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, в соответствии с требованиями Минздрава России | 01.02.2020 | 29.11.2021 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ», руководители государственных медицинских организаций области | Развитие региональной медицинской информационной системы, эксплуатирующейся в государственных медицинских организациях области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, для соответствия требованиям Минздрава России | (ПК**) |
| 2.5. | Контрольная точка 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, в соответствии с требованиями Минздрава России | 30.11.2020 | 30.11.2020 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ», руководители государственных медицинских организаций области | Акты выполненных работ. | (ПК**) |
| 2.6. | Контрольная точка Структурные подразделения государственных медицинских организаций области ведут электронные медицинские карты граждан, застрахованных в системе ОМС, и на основании сведений электронных медицинских карт автоматически формируют реестры счетов об оказанной медицинский помощи | 30.11.2020 | 30.11.2020 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ», руководители государственных медицинских организаций области | Акты выполненных работ. | (ПК**) |
| 2.7. | Контрольная точка В подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ передаются структурированные электронные медицинские документы из государственных медицинских организаций области | 30.11.2020 | 30.11.2020 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ», руководители государственных медицинских организаций области | Акты выполненных работ. | (ПК**) |
| 2.8. | Контрольная точка В подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ передаются сведения о созданных электронных медицинских документах из государственных медицинских организаций области из государственных медицинских организаций области | 30.11.2020 | 30.11.2020 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ», руководители государственных медицинских организаций области | Акты выполненных работ. | (ПК**) |
| 2.9. | Контрольная точка 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций области обеспечивают информационное взаимодействие с информационными системами медико-социальной экспертизы и фонда социального страхования при оказании медицинской помощи | 30.11.2020 | 30.11.2020 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ», руководители государственных медицинских организаций области, организации и ведомства, участвующие в межведомственном информационном взаимодействии | Акты выполненных работ по модернизации медицинских информационных систем. Обеспечено межведомственное информационное взаимодействие региональной медицинской информационной системы, в том числе с информационными системами медико-социальной экспертизы и фонда социального страхования | (ПК**) |
| 3. | В Орловской области используются государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Николаев В. О. заместитель руководителя Департамента - начальник управления | Доклад о развитии и функционировании ГИСЗ ОО | (АРП*) |
| 3.1.1. | Проведение работ по обследованию и оценке региональной медицинской информационной системы, эксплуатирующейся в государственных медицинских организациях области на соответствие требованиям, утвержденных Минздравом России | Ежегодно с 10 января | Ежегодно не позднее 1 августа | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ», руководители государственных медицинских организаций области | Отчеты по обследованию (ежегодно не позднее 1 августа) | (ПК**) |
| 3.1.2. | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Орловской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующей с «Системой 112» | 01.06.2019 | 30.11.2020 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Орловской области функционирует централизованная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующая с «Системой 112». Обеспечено создание единого диспетчерского центра приема и обработки вызовов, осуществляется контроль времени доезда санитарного автотранспорта с использованием системы ГЛОНАСС, маршрутизация пациентов в государственные и муниципальные медицинские организации, участвующие в оказания скорой и неотложной медицинской помощи | (ПК**) |
| 3.1.3 | Контрольная точка В Орловской области функционирует централизованная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующая с «Системой 112», к которой подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи. | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Отчет о функционировании централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующей с «Системой 112» | (ПК**) |
| 3.2.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Орловской области Федерации, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением» | 01.06.2019 | 30.11.2020 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ», руководители государственных медицинских организаций области, заместитель руководителя Департамента - начальник управления обеспечения подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Орловской области функционирует централизованная система «Управление льготным лекарственным обеспечением». Обеспечивается планирование и контроль закупки лекарственных препаратов для льготной категории граждан, информационный обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами для своевременного обеспечения населения льготными лекарственными препаратами | (ПК**) |
| 3.2.2. | Контрольная точка В Орловской области функционирует централизованная система «Управление льготным лекарственным обеспечением», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций области, аптечных организаций, участвующих в льготном лекарственном обеспечении | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Отчет о функционировании централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением» | (ПК**) |
| 3.3.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Орловской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление потоками пациентов» | 01.06.2019 | 30.11.2020 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Орловской области функционируют централизованная система «Управление потоками пациентов» Обеспечивается учет, управление планированием и использованием ресурсов медицинской организации, управление очередями и потоками пациентов, планирование и проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения, взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ для обеспечения предоставления электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента на ЕПГУ гражданам (запись на прием к врачу (вызов врача на дом), прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации) | (ПК**) |
| 3.3.2 | Контрольная точка В Орловской области функционирует централизованная система «Управление потоками пациентов», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций области, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Отчет о функционировании централизованной системы «Управление потоками пациентов» в Орловской области | (ПК**) |
| 3.4.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Орловской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Интегрированная электронная медицинская карта» | 01.06.2019 | 30.11.2021 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ», руководители государственных медицинских организаций области | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Орловской области функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта». Обеспечена преемственность оказания медицинской помощи, путем документирования и сохранения соответствующей медицинской информации и своевременного предоставления ее лечащему врачу в электронном виде | (ПК**) |
| 3.4.2. | Контрольная точка В Орловской области функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта», к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций области | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Отчет о функционировании централизованной системы «Интегрированная электронная медицинская карта» | (ПК**) |
| 3.5.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Орловской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Телемедицинские консультации» | 01.06.2019 | 29.11.2022 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ», руководители государственных медицинских организаций области | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Орловской области функционирует централизованная система «Телемедицинские консультации». Обеспечивается информационное взаимодействие медицинских организаций 1,2 уровня с медицинскими организациями 3 уровня при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий | (ПК**) |
| 3.5.2. | Контрольная точка В Орловской области функционирует централизованная система «Телемедицинские консультации», к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций области | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Отчет о функционировании централизованной системы «Телемедицинские консультации» | (ПК**) |
| 3.6.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Орловской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Лабораторные исследования» | 01.06.2019 | 29.11.2022 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Орловской области функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены клинико-диагностические лаборатории государственных х медицинских организаций, обеспечивающие передачу в электронном виде результатов лабораторных исследований | (ПК**) |
| 3.6.2. | Контрольная точка В Орловской области функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций области | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Отчет о функционировании централизованной системы «Лабораторные исследования» | (ПК**) |
| 3.7.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Орловской области, в части региональной централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений» | 01.01.2019 | 29.11.2021 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Орловской области функционирует централизованная систем «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены государственные медицинские организации, обеспечивающие передачу в электронном виде результатов диагностических исследований | (ПК**) |
| 3.7.2 | Контрольная точка В Орловской области функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены 100% государственных медицинских организаций области | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Отчет о функционировании централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений» | (ПК**) |
| 3.8.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Орловской области, в части региональной централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) | 01.01.2019 | 29.11.2020 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Орловской области функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных). Обеспечивается контроль состояния здоровья беременных женщин и маршрутизация от момента первого обращения в женскую консультацию до родоразрешения с учетом факторов риска | (ПК**) |
| 3.8.2. | Контрольная точка В Орловской области функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций области, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам | 30.11.2020 | 30.11.2020 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Отчет о функционировании централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) | (ПК**) |
| 3.9.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Орловской области, в части региональной централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» | 01.01.2019 | 02.11.2022 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Орловской области функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». Обеспечивается охват всех граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами по возрастным категориям и учет фактов и результатов прохождения, направления на 2-й этап, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских организаций области | (ПК**) |
| 3.9.2 | Контрольная точка В Орловской области функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций области | 03.11.2022 | 03.11.2022 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» | (ПК**) |
| 3.10.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Орловской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» | 01.06.2019 | 30.11.2022 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Орловской области функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями». Обеспечивается маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями области, оказывающими медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями | (ПК**) |
| 3.10.2. | Контрольная точка В Орловской области функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Отчет о функционировании централизованных систем «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в субъектах Российской Федерации | (ПК**) |
| 3.11.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Орловской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 01.06.2019 | 30.11.2022 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Орловской области функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями». Обеспечивается маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и контроль своевременного выявления факторов риска развития осложнений этих заболеваний на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских организаций общего профиля с сердечно-сосудистыми центрами | (ПК**) |
| 3.11.2 | Контрольная точка В Орловской области функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» | (ПК**) |
| 3.12. | Контрольная точка Государственные информационные системы в сфере здравоохранения Орловской области соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Акты выполненных работ по интеграционным испытаниям и информационному взаимодействию. Отчет о функционировании государственных информационных систем в сфере здравоохранения Орловской области и их централизованных подсистемах | (ПК**) |
| 4. | Гражданам Орловской области доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Николаев В. О. заместитель руководителя Департамента - начальник управления | Доклад об использовании гражданами Орловской области услуг (сервисов) Личного кабинета пациента на ЕПГУ | (АРП*) |
| 4.1. | Проведение работ по развитию информационных систем территориальных фондов ОМС, интеграции с ЕГИСЗ для обеспечения оказания электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента на ЕПГУ | 01.01.2020 | 29.11.2020 | Федяков Р.П. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области | Акты интеграционных испытаний | (ПК**) |
| 4.2. | Контрольная точка 100% граждан, застрахованных в ОМС, и получивших медицинскую помощь в государственных медицинских организациях Орловской области, получают сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости в Личном кабинете пациента на ЕПГУ | 30.11.2020 | 30.11.2020 | Федяков Р.П. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области | Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ | (ПК**) |
| 4.3. | Контрольная точка 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Орловской области, предоставляют возможность записи на прием к врачу, диспансеризацию (профилактический осмотр) в Личном кабинете пациента на ЕПГУ | 30.11.2020 | 30.11.2020 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ | (ПК**) |
| 4.4. | Контрольная точка. 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Орловской области предоставляют гражданам доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента на ЕПГУ | 30.11.2024 | 30.11.2024 | Директор БУЗ Орловской области «МИАЦ» | Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ | (ПК**) |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Цифровой контур здравоохранения»

Методика расчета основных и дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, % |
| 1. | (Число медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи (физических лиц) / автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных медицинских организаций Орловской области) * 100 | 9200(100%) | Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации, ед. |
| 2. | Число автоматизированных рабочих мест в государственных медицинских организациях Орловской области | 6200 (100%) |  |  |  |  |  |
| Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации, % |
| 3. | (Число автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций Орловской области / число автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций Орловской области, подключенных к защищенной сети передачи данных Орловской области) * 100 | 6200 (100%) | Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъектов Российской Федерации, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, % |
| 4. | Число государственных медицинских организаций Орловской области, включая их структурные подразделения(в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ/ Число государственных медицинских организаций Орловской области, включая их структурные подразделения(в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет)) * 100 | 581 (100%) | Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу, % |
| 5. | Число государственных медицинских организаций Орловской области, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу/ Число государственных медицинских организаций Орловской области, обеспечивающих информационное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы для обмена документами) * 100 | 42 (100%) | Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)» субъекта Российской Федерации, % |
| 6. | Число отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций Орловской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)» / Число отделений (станций и подстанций)государственных медицинских организаций Орловской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи) * 100 | 29 (100%) | Информационный ресурс «Геоинформационная система» ЕГИСЗ | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, % |
| 7.1. | Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенные к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации/Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения) * 100 | 477 (100%) | Единая региональная информационная система льготного лекарственного обеспечения населения Орловской области | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, % |
| 7.2 | Число аптечных организаций Орловской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением»/ Число аптечных организаций Орловской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения) * 100 | 38 (100%) | Единая региональная информационная система льготного лекарственного обеспечения населения Орловской области | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» субъекта Российской Федерации, % |
| 8. | Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Орловской области/Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан) * 100 | 330 (100%) | Информационный ресурс «Геоинформационная система» ЕГИСЗ | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» субъекта Российской Федерации, % |
| 9. | Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Орловской области/Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет)) * 100 | 309 (100%) | Информационный ресурс «Геоинформационная система» ЕГИСЗ | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, % |
| 10.1 | Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Орловской области/Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет)) * 100 | 581 (100%) | Информационный ресурс «Геоинформационная система» ЕГИСЗ | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Доля клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, % |
| 10.2 | Число клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Орловской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Орловской области/ Число клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Орловской области) *100 | 47 (100%) | Информационный ресурс «Геоинформационная система» ЕГИСЗ | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» субъекта Российской Федерации. |
| 11. | Число государственных медицинских организаций Орловской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» Орловской области/ Число государственных медицинских организаций Орловской области) * 100 | 51 (100%) | Информационный ресурс «Геоинформационная система» ЕГИСЗ | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» субъекта Российской Федерации, % |
| 12. | Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» Орловской области/ Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам) * 100 | 26 (100%) | Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» субъекта Российской Федерации, % |
| 13. | Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» Орловской помощи/Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет)) * 100 | 577 (100%) | Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» субъекта Российской Федерации. |
| 14. | Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Орловской области/ Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями) * 100 | 47 (100%) | Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» субъекта Российской Федерации, % |
| 15. | Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров Орловской области, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Орловской области/ Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров Орловской области, участвующих в оказании медицинской помощи) * 100 | 47 (100%) | Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС,% |
| 16. | Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС / Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи) * 100 | 577 (100%) | Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, % |
| 17. | Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ / Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь) * 100 | 581 (100%) | Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, % |
| 18. | Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ / Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь) * 100 | 581 (100%) | Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, % |
| 19. | Число государственных медицинских организаций Орловской области, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде / Число государственных медицинских организаций Орловской области) * 100 | 123 (100%) | Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующим требованиям Минздрава России, % |
| 20. | Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Орловской области, соответствующим требованиям Минздрава России / Число государственных медицинских организаций Орловской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь) * 100 | 581 (100%) | Информационный ресурс «Геоинформационная система» ЕГИСЗ | БУЗ ОО «МИАЦ» | региональный | ежегодный | относительный показатель |

| Член Правительства Орловской области- руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | Залогин И. А. |
| --- | --- |